KAPAP                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» март 2014 й.                                 № 04                     «06» марта 2014 г.

О подготовке и проведении весеннего паводка в 2014 году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов сельского поселения Администрация сельского поселения Старокудашевский сельсовет  муниципального района Янаульский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

- состав   противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район в 2014 году ( Приложение № 2)

- Руководителям учреждений и  хозяйств:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль над состоянием напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, плотин.

- обеспечить готовность сил и средств формирований ГО для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период прохождения весеннего половодья и паводка.

- обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, ГСМ, оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог республиканского и местного назначения.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Старокудашевский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан:  Starokudashevo-selsovet.jimdo.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  сельского поселения	                                             И.Х.Шакирьянов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Старокудашевский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от «06» марта   2014 г. № 04

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

| Шакирьянов И.Х. | Глава сельского поселения | председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Калимуллин М.Х. | Директор ГУСП МТС «Центральная» Янаульский филиал | Заместитель председателя комиссии |
| Зиязова А.Н. | Заведующий МБДОУ ДС «Солнышко» с.Старокудашево | секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| 1.Марданов Р.Р. | Главный зоотехник ГУСП МТС «Центральная» Янаульский филиал |
| 2.Ахмадишин Р.Р. | Староста с. Старокудашево |
| 3.Сагазетдинов И.Г. | Староста д. Кумалак |
| 4.Латипов Н.Ш. | Староста д. Кичикир |
| 5. Нурисламов М.Н. | Староста д. Султыево |
| 6.Исламов М.Г. | Староста д. Новокудашево |
| 7.Мурсалимова М.М. | Фельдшер ФАП с. Старокудашево |
| 8.Салиманова Л.К. | Фельдшер ФАП д. Кумалак |
| 9. Набиуллина И.С. | Учитель начальных классов филиала МБОУ СОШ с. Карманово в с.Старокудашево |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Старокудашевский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от «06» марта  2014 г. № 04

## план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский района в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить состояние готовности гидротехнических сооружений | до 25 марта | Старосты сел и деревень |
| 2. | Создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ, защиты объектов от повреждений. Провести с бригадами инструктаж по технике безопасности, обеспечить их необходимым инвентарём и техникой. | до 25 марта | Руководители учреждений, хозяйств, специалисты ГУСП МТС «Центральная» Янаульский филиал и старосты деревень |
| 3. | Организовать очистку крыш от снега. Для беспрепятственного прохож-дения талых вод вскрыть кюветы и водоотводы | март | Руководители учреждений и заведующие ферм |
| 4. | Обеспечить своевременный вывоз бытовых и промышленных отходов, провести работы по предот-вращению загрязнения и засорения водоемов. | до 27 марта | Руководители учреждений, предприятий и хозяйств. |
| 5. | Организовать очистку прибрежных полос и водоохранных зон в границах населенных мест | в период и после паводка | Администрация сельского поселения и руководители учреждений, хозяйств |
| 6. | Принять меры по обеспечению сохранности мостов, дорог, прудового хозяйства, плотин от разрушений, сноса, повреждений. Организовать очистку русла рек под мостами в с. Старокудашево, д. Кумалак, д. Кичикир, д. Султыево и д. Новокудашево. | март | Противопаводковая комиссия |
| 7. | Обеспечить готовность по оказанию необходимой срочной медицинской помощи по возможным несчастным случаям в паводковый период, привести в повышенную готовность медицинские формирования. | постоянно | Фельдшеры ФАП |
| 8. | Руководителям предприятий и учреждений проверить техническое состояние очистных сооружений, накопителей, полигонов, обваловок, а также санитарное состояние на подведомственной территории. | март апрель | Администрация сельского поселения и руководители учреждений и хозяйств |
| 9. | Предусмотреть эвакуацию жильцов с постоянных мест жительства в случае затопления их домов, временно разместить в интернате школы с. Старокудашево | в период паводка | Учитель начальных классов филиала МБОУ СОШ с.Карманово в с.Старокудашево |
| 10. | В паводковый период организовать дежурство из членов противо-паводковых комиссий. | в период паводка | Противопаводковая комиссия, руководители учреждений и предприятий |

Телефоны

В рабочие дни:

35-5-12, 35-5-26– Шакирьянов И.Х.- председатель комиссии

35-5-31          -  Калимуллин М.Х. - заместитель  предс. комиссии

35-5-14          -  Зиязова А.Н. - секретарь комиссии.

В нерабочее время и выходные дни:

01, 5-42-01	- диспетчер ПЧ-109;

02, 5-49-71	- дежурный ОВД Янаульского района;

04, 5-07-83	- аварийная служба «Газсервис»;

05, 5-42-39	- аварийная служба ООО «Янаульские электросети»;

5-44-67 		- Администрация муниципального района;

5-09-11		-ЕДДС,

112		-с мобильной связи.

3-55-51           - глава  сельского поселения

3-55-40           - управляющий делами Администрации

Управляющий

делами Администрации                                                         Г.Ф.Салиманова