| БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАHЫ ЯNАУЫЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫN иCКЕ KОZАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛEМEHЕ ХАКИМИEТЕ |  | Администрация сельского поселения СТАРОКУДАШЕВский сельсовет МУНИЦИПАЛЬНОГО района # ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН РеспубликИ Башкортостан |
| --- | --- | --- |

KАРАР                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11  март 2024 й.                             № 12                             11 марта  2024 г.

Об организации противопаводковых мероприятий

в период весеннего паводка 2024 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании постановления Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан от 29 февраля 2024 года №99 «Об организации противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в период  весеннего паводка 2024 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов к пропуску весеннего паводка, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивой и безаварийной работы инженерных коммуникации,  социальных объектов в период весеннего паводка, оперативного принятия мер по устранению возможных аварийных ситуаций и происшествий  Администрация сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан постановляет:

- Утвердить:

- состав   противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

- план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский район в 2024 году

( Приложение № 2)

- Руководителям учреждений и  хозяйств:

- обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;

- принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

- установить постоянный контроль над состоянием напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, плотин.

- обеспечить готовность сил и средств формирований гражданской обороны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период прохождения весеннего половодья и паводка.

- обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог республиканского и местного назначения.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Старокудашевский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан: http://starokudashevo.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  сельского поселения	                                             Г.Ф.Салиманова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Старокудашевский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 11 марта  2024  г. № 12

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

| Салиманова Г.Ф. | Глава сельского поселения | председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Калимуллина И.Н. | Исполнительный директор ООО «ИТС-Агро» (по согласованию) | Заместитель председателя комиссии |
| Фатхуллин А.З. | ИП Глава КФХ Фатхуллин А.З. | Член комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1.Харисова З.З. | Староста д. Кумалак |  |
| 2.Акмалова З.В. | Староста с. Старокудашево |  |
| 3.Закирова З.М. | Депутат д. Кичикир |  |
| 4. Бакиров А.А. | Староста д. Султыево |  |
| 5.Мухаметдинов Р.З. | Депутат д. Кумалак |  |
| 6.Исламов М.Г. | Староста д. Новокудашево |  |
| 7.Мурсалимова М.М. | Фельдшер ФАП с. Старокудашево (по согласованию) |  |
| 8.Салиманова Л.К. | Фельдшер ФАП д. Кумалак (по согласованию) |  |
| 9.Шайхлисламов Ф.З. | Тракторист-машинист |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Старокудашевский сельсовет

муниципального района Янаульский район

от 11 марта 2024 г. № 12

## план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Старокудашевский сельсовет муниципального района Янаульский района в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование противопаводковых комиссий, утверждение планов мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья | до 12 марта | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств (по согласованию) |
| 2. | Подготовка прудов, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отводов к безаварийному пропуску половодья, полная сработка прудов, находящихся в аварийном состояний | до 01 апреля | Администрация сельского поселения |
| 3. | Проверка готовности состояния к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, дамб, водосбросов, мостов и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролетов | с 11 марта постоянно | Администрация сельского поселения |
| 4. | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации | с 11 марта | Администрация сельского поселения |
| 5. | Определение населённых пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или возможного затопления | до 01 апреля | Администрация сельского поселения |
| 6. | Создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ, защиты объектов от повреждений. Провести с бригадами инструктаж по технике безопасности, обеспечить их необходимым инвентарём и техникой. | до 31 марта | Руководители учреждений (по согласованию), руководители и специалисты ООО «ИТС-Агро» (по согласованию), ИП Глава КФХ «Фатхуллин А.З.» (по согласованию) и старосты деревень |
| 7. | Создать на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 15 марта | Администрация сельского поселения Руководители и специалисты ООО «ИТС-Агро» (по согласованию), ИП Глава КФХ «Фатхуллин А.З.» (по согласованию) |
| 8. | Организовать очистку крыш от снега. Для беспрепятственного прохождения талых вод вскрыть кюветы и водоотводы. | до 31 марта | Руководители и специалисты ООО «ИТС-Агро» (по согласованию), ИП Глава КФХ «Фатхуллин А.З.» (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение жесткого контроля для предотвращения загрязнения источников водоснабжения | постоянно | Администрация сельского поселения |
| 10. | Обеспечить своевременный вывоз бытовых и промышленных отходов, провести работы по предот-вращению загрязнения и засорения | до 31 марта | Руководители учреждений, предприятий и хозяйств (по согласованию) |
| 11. | Организовать очистку прибрежных полос и водоохранных зон в границах населенных мест | в период и после паводка | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и хозяйств (по согласованию), индивидуальные предприниматели (по согласованию) |
| 12. | Принять меры по обеспечению сохранности мостов, дорог от разрушений, сноса, повреждений. Организовать очистку русла рек под мостами и водопропускных труб в населенных пунктах сельского поселения | март | Противопаводковая комиссия и старосты деревень |
| 13. | Обеспечить готовность по оказанию необходимой срочной медицинской помощи по возможным несчастным случаям в паводковый период. | постоянно | Фельдшеры ФАП (по согласованию) |
| 14. | Провести разъяснительные работы среди населения по мерам безопасности в ходе весеннего паводка, распространение памяток. | март апрель | Противопаводковая комиссия |
| 15. | В паводковый период организовать дежурство из членов противо-паводковых комиссий. | в период паводка | Противопаводковая комиссия, руководители учреждений и предприятий (по согласованию) |

Телефоны

В рабочие дни:

35-5-12, 35-5-26     Салиманова Г.Ф.- председатель комиссии

В нерабочее время и выходные дни:

01, 5-42-01	- диспетчер ПЧ-109;

02, 5-49-71	- дежурный ОМВД России по  Янаульскому району;

04, 5-07-83	- аварийная служба «Газсервис»;

05, 5-42-39	- аварийная служба ООО «Янаульские электросети»;

5-44-67 		- Администрация муниципального района;

5-09-11		-ЕДДС,

112		-с мобильной связи.

3-55-40           - глава  сельского поселения

3-55-00           - управляющий делами Администрации

Управляющий

делами Администрации                                                         А.Н.Зиязова